**Ítems Sprint1**

Realizar Documentación

* Escribir la documentación básica y principal para poder iniciar con el proyecto.

Registro alumno

* Yo como comprador o vendedor deseo poder registrarme en el sistema para comprar o vender artículos.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de registro.

○ Desarrollar la actividad de registro.

Inicio de sesión Alumno

* Yo como comprador o vendedor deseo poder iniciar sesión con la cuenta que registré anteriormente.

Tareas para realizar:

* Desarrollo integrado del backend.
* Desarrollar la pantalla de Inicio de sesión.
  + Desarrollar la actividad de inicio de sesión.

Realizar Pruebas de Arquitectura

* Primera prueba de arquitectura. Se probará el funcionamiento de las pantallas de inicio de sesión y registro de nuevos alumnos.

Recuperar contraseña Alumno

* Yo como comprador o vendedor deseo poder recuperar mi cuenta en caso se me olvide la contraseña para iniciar sesión.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de inicio de sesión.

○ Desarrollar la actividad recuperar cuenta.

Cerrar sesión del Alumno

* Como comprador o vendedor deseo cerrar mi sesión luego de haberla iniciado anteriormente.

Realizar Publicación (Vendedor)

* Yo como vendedor deseo poder realizar una publicación en el sistema para poder dar a conocer el producto que deseo vender, incluyendo datos como nombre, foto, descripción, nivel y categoría.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de publicaciones.

○ Desarrollar la actividad de publicación.

Historial de publicaciones (Vendedor)

* Yo como vendedor deseo poder consultar un historial de todas las publicaciones que he terminado con anterioridad.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de publicaciones.

○ Desarrollo del historial de publicaciones.

**Ítems Sprint2**

Consultar Ultimas publicaciones

* Yo como comprador deseo ver una pantalla con las últimas publicaciones para tener una idea de los productos de moda.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla principal.

○ Desarrollar sección de últimos productos.

Agregar foto a la publicación (Vendedor)

* Yo como vendedor quiero poder publicar una foto de lo que quiero vender para que los compradores puedan tener una referencia.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de detalles de la publicación.

○ Desarrollo de la vista de fotos del producto.

Comprar publicación (Comprador)

* Yo como comprador deseo poder acceder a los datos del vendedor para poder coordinar la compra del producto en cuestión en la publicación.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla principal.

○ Desarrollar sección de listado de categorías.

**Ítems Sprint3**

Agrupar por categorías (Comprador)

* Yo como comprador quiero que los productos se encuentren agrupados en categorías para poder buscar fácilmente.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla principal.

○ Desarrollar sección de listado de categorías.

Visualizar productos (Comprador)

* Yo como comprador quiero poder listar los productos de manera visual para tener una mejor organización al momento de comprar mis productos.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de detalles de la publicación.

○ Desarrollar la actividad de publicación.

Consultar foto de la publicación (Comprador)

* Yo como comprador quiero poder ver la foto de las publicaciones para poder tener una referencia del estado del objeto.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de detalles de la publicación.

○ Desarrollar la actividad de foto de publicación.

**Ítems Sprint4**

Proporcionar datos del vendedor (Vendedor)

* Yo como vendedor deseo proporcionar mi número y correo electrónico para que los compradores puedan contactarse conmigo.

Tareas a realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de detalles de la publicación.

○ Desarrollar la actividad datos vendedor.

Buscar productos mediante barra de búsqueda (Comprador)

* Yo como comprador quiero poder buscar productos con texto en una barra de búsqueda para encontrar rápidamente un producto en particular.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla principal.

○ Desarrollar sección de Buscar productos.

Calificar al vendedor (Comprador)

* Yo como comprador deseo poder darle una puntuación al vendedor para poder calificar el servicio que brinda este mismo.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de calificación de vendedor.

○ Desarrollo de la actividad de calificación del vendedor.

Consultar reputación del vendedor (Comprador)

* Yo como comprador quiero poder ver la reputación del vendedor para asegurarme si mi vendedor es confiable.

Tareas para realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla principal.

○ Desarrollar sección de reputacion.

**Ítems Sprint5**

Visualizar estado de las publicaciones

* Yo como vendedor deseo ver una lista con el estado de mis publicaciones pendientes a terminar.

Tareas a realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de perfil.

○ Desarrollo de la lista de publicaciones pendientes.

Wihslist (Comprador)

* Yo como comprador quiero poder almacenar publicaciones deseadas en una lista para poder encontrarlas y comprarlas luego.

Tareas a realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de perfil.

○ Desarrollo de la sección de wishlist.

○ Desarrollo de la actividad agregar a wishlist.

Editar perfil del Alumno

* Yo como comprador o vendedor deseo poder editar mi perfil para cambiar mis datos personales o mi foto de perfil.

Tareas a realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de perfil.

○ Desarrollo de la actividad editar perfil.

Editar publicaciones hechas (Vendedor)

* Yo como vendedor deseo editar mis publicaciones hechas y que no han terminado para corregir los datos que se muestran al comprador.

Tareas a realizar:

● Desarrollo integrado del backend.

● Desarrollar la pantalla de perfil.

○ Desarrollo de la lista de publicaciones pendientes.

■ Desarrollo de la actividad editar publicación.